Zápis

z jednání pracovní skupiny EUREX – Silnice ze dne 13.1.2005 v Liberci

Účast:

Jakešová, Jeníček, Kout, Ulmann, Hiltscher, Hartwig, Brzezinski, Zajac

Hanzl, Melincsjarová – tlumočníci

Jednání zahájila uvítáním přítomných ing. Jakešová. Po vzájemném představení následovalo jednání dle stanoveného programu:

- Projekty INTERREG IIIA

Skupina byla informována, projednala a odsouhlasila následující návrhy projektů:

Česká strana:

  - oprava silnice III. tř. Huť – Světlá

  - oprava silnice Hrabačov – Mísečky

  - oprava silnice Kořenov – Jizierka

Německá strana:

  - průzkum a podklady pro architektonicko-inženýrskou mezinárodní soutěž na vybudování mostu v Trojzemí (03/2005 zadání, 09/2005 práce)

  - cyklostezka a přeložka silnice v Bad Muskau

  - příjezdová silnice k novému hraničnímu přechodu Deschka – Piensk

Polská strana:

  - středosudetská silnice (2 etapy)

- Piechowice - Kowary

- rekonstrukce + cyklostezka

- úsek Bogatynia – Sieniawka (oprava)

- oprava silnice Miloszow – Lesna – Lubaň (dokončení)

Nový most na Nise na hraničním přechodu Deschka – Piensk je zařazen v plánu do roku 2013

- Dopravní rozvojový koncept

Je třeba vyřešit problematiku financování, diskuse o problematice přesunuta do příštího jednání

- Polská strana informovala o přípravě na postupné budování středosudetské silnice po severním a východním okraji hor.

Ing. Jeníček informoval o připravovaných silničních stavbách včetně realizací na české straně. Zároveň předložil grafický podklad včetně německého a polského příhraničí se zákresem zmíněných investic.

Účastníci se dohodli, že doplní předloženou mapu o německé a polské investice jako I. etapu pro zobrazení silničních investičních akcí na území celého  Euroregionu. Tuto mapu bude česká strana každoročně aktualizovat.

Německá a polská strana předají zákresy investičních akcí na předaném mapovém podkladu do konce února 2005 ing. Jeníčkovi (Ředitelství silnic a dálnic – správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 01 Liberec , fax 482711675, e-mail: josef.jenicek@rsd.cz)

Na přípravě polského úseku silnice R35 – B178 došlo k dohodě o hraničním bodu Č-P přechodu (v souřadnicích). Polská strana požaduje na české straně niveletu.

Německá strana urguje společné jednání na hraničním polsko-německém přechodu na Nise (posunutí mostu, bod a niveleta přechodu, komplikované řešení)

- Hraniční přechody

Česká strana informovala o ministerském jednání česko-saských expertů. V zápise chybí několik přechodů.

Česká strana souhlasí s otevřením dnešních hraničních přechodů pro pěší pro automobilovou dopravu do 3,5 t – Hrádek – Hartava – Petrovice – Lückendorf, Varnsdorf – Grossschönau.

Polská strana nemá v náplni EUREX – Silnice hraniční přechody. Informovala o otevření přechodu pro pěší a cyklisty na novém mostě Zgorzelec - Görlitz ve starém městě.

- Plán činnosti na rok 2005

Pracovní skupina se dohodla na následujícím plánu práce na rok 2005

- vzájemná informace o přípravě a realizaci silničních investic

- informace o změnách a otevírání nových hraničních přechodů

- vytvoření grafického podkladu – mapy silničních investic (I. etapa – česká část + příhraničí

- projednání projektů INTERREG IIIA

- příprava „Konceptu rozvoje dopravy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“

- Různé

Navrhované zkreslení samostatných cyklostezek (vedle silničních tras) považují účastníci za výhodné, i když se to bude v současnosti převážně týkat německé strany.

Leták „Hraniční přechody“ je v Německu v tiskárně.

Česká strana informovala o zavedení elektronického systému mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích do konce roku 2006 (I. etapa) – celý systém do roku 2012.

Příští jednání se navrhuje v Polsku na začátek května (05/2005) – doporučený termín 5. nebo 12.5.2005 v 10.00 hod.

Zapsal: ing. Ulmann